文昌市人民医院食堂前排污管道改造工程

竞争性谈判公告

文昌市人民医院食堂前道路中间排污管道堵塞，导致供应室污水排放不畅通，需对该污水管道进行改造。现对该项目组织竞争性谈判，诚邀符合条件的公司前来报名参加。

一、项目名称

文昌市人民医院食堂前排污管道改造项目

二、项目编号

2021第（069）号

三、项目实施地点

文昌市人民医院

四、预算金额

124987.78元

五、施工内容及期限

施工工程总承包(详见附件1：工程量清单)；项目施工期限为15日历天。

六、供应商资格要求

（一）在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照）；

（二）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供2021年至今任意一个月的纳税证明和社会保障缴费记录）；

（三）具备独立法人资格且具备建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质，具备在有效期内的企业安全生产许可证；

（四）近三年（成立不足三年的从成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录的声明（提供声明函，格式自拟）；

（五）必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（提供声明函及相关证明材料）；

（五）本项目不接受联合体。

七、报名时间、地点

（一）报名时间：2021年11月30日至2021年12月2日8:30-11:30，15:00-17:00。

（二）地点：文昌市人民医院门诊楼五楼招标办（508室）

（三）方式：现场报名（填写附件2并盖章）。须提供营业执照副本、组织机构代码证或三证合一营业执照副本、授权委托书(附法定代表人及授权代理人身份证复印件)以上资料复印件须加盖单位公章，复印件留存备案。报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

八、递交投标文件、开标时间及地点

（一）开标时间：2021年12月8日15：30。

（二）递交投标文件时间为开标现场递交。

（三）开标地点：文昌市人民医院门诊五楼党委会议室。

（四）采购中标结果查询：文昌市人民医院官网。

九、采购人联系方式

联系人：饶女士

联系电话：0898-63256620

附件：1.文昌市人民医院食堂前排污管道改造项目

2.文昌市人民医院食堂前排污管道改造项目报名表

附件1

文昌市人民医院食堂前排污管道改造项目

工程量清单

一、拆除路面

切割机切割路面；

挖掘机破除路面宽1.5米，长12米，厚12公分沥青混凝土；

管道两侧振动打桩机打6米深拉森钢板桩24米长；

开挖宽1.5米，长12米，50cm厚水泥稳定土及碎石垫层；

两台污水泵抽在施工期间抽临近两个污水井污水至下下一个污水井挖机进退场一次；

振动打桩机进退场一次。

二、土方工程

机械加人工开挖土方宽1.5米，长12米，厚3米土方；

回填砂宽1.5米，长12米，厚0.6米；

机械回填土方宽1.5米，长12米，厚2.4米；

平整夯实18m2挖机进退场一次。
三、管道工程

更换波纹管DN250（N8）12米。

四、恢复路面

恢复碎石垫层20cm，用小型压路机压实；

分两次恢复8%水泥稳定碎石垫层30cm，用小型压路机压实；

小型压路机进退场一次；

恢复沥青混凝土路面12cm厚18m2，用大型压路机压实；

大型压路机进退场一次。

附件2 

文昌市人民医院食堂前排污管道改造项目

报名表

	所报项目全称
	文昌市人民医院食堂前排污管道改造项目

	意向报名商家全称
	

	联系人
	
	联系电话
	

	文昌市人民医院招标办   联系电话：饶女士  63256620




